ESTADO DE AVANCE N°2

CFD SERVICIOS

Plataforma de Agendamiento de Servicios de Limpieza

| Asignatura | TPY1101 — Taller Aplicado de Programación |
| --- | --- |
| Carrera | Analista Programador — Duoc UC |
| Líder de Proyecto | Fernando Antonio Zárate Martínez ¦ RUT 21.430.299-3 |
| Desarrollador Backend | Gabriel Isaac Avendaño Campos ¦ RUT 20.535.482-4 |
| Repositorio | github.com/cristianoZarate/CFD-Servicios-de-limpieza |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Versión | 2.0 — Estado de Avance N°2 |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

| 1. Introducción | 3 |
| --- | --- |
| 2. Contexto del Proyecto y Modelo de Solución | 3 |
| 3. Análisis de Causas y Efectos (Ishikawa) | 4 |
| 4. Objetivos del Proyecto | 5 |
| 5. Situación Inicial y Alcance | 5 |
| 6. Planificación de Actividades | 6 |
| 7. Tecnologías Seleccionadas | 7 |
| 8. Servicios Cloud — IaaS / PaaS / SaaS | 8 |
| 9. Descripción de la Solución y Atributos de Calidad | 8 |
| 10. Metodología y Ciclo de Vida | 9 |
| 11. Modelo Arquitectónico 4+1 (Kruchten) | 10 |
| 12. Diseño de la Solución — EP2 (Diagramas y Documentos) | 14 |
| 13. Configuración del Ambiente de Pruebas | 17 |
| 14. Copia de Seguridad y Configuración del Servidor Cloud | 19 |
| 15. Desarrollo de la Solución — Estado Funcional | 21 |
| 16. Plan y Resultados de Pruebas | 25 |
| 17. Conclusiones y Lecciones Aprendidas | 28 |
| 18. Evidencias y Repositorio | 29 |

EVALUACIÓN PARCIAL N°1 — CONTENIDO BASE

# 1. Introducción

El presente informe corresponde al Estado de Avance N°2 del proyecto de Taller Aplicado de Programación (TPY1101) del programa Analista Programador de Duoc UC. Recoge en su totalidad los contenidos de la Evaluación Parcial N°1 e incorpora los nuevos puntos exigidos por la Evaluación Parcial N°2, conforme a la rúbrica y guia académica de la asignatura.

El proyecto consiste en transformar el sitio web informativo de CFD Servicios — empresa chilena de limpieza y aseo profesional — en una plataforma web funcional que permite a sus clientes agendar servicios y gestionar sus reservas de forma autónoma, complementada con un panel de administración (dashboard) para la gestión interna de citas, clientes y disponibilidad.

El equipo está conformado por Fernando Zárate Martínez (Líder de Proyecto / Frontend) y Gabriel Avendaño Campos (Backend / DBA), quienes poseen experiencia previa en proyectos Fullstack con arquitectura similar (React + Java Spring Boot), lo que proporciona una sólida base técnica para el desarrollo.

# 2. Contexto del Proyecto y Modelo de Solución

## 2.1 Antecedentes de la empresa

CFD Servicios es una empresa chilena que ofrece servicios de limpieza y aseo profesional para hogares, empresas y condominios. Su sitio web actual (cfdservicios.cl) está desarrollado en PHP sobre hosting compartido (WebHostChile) y cumple únicamente un rol informativo: presenta los servicios, datos de contacto y antecedentes de la empresa, sin permitir ninguna interacción transaccional.

El público objetivo son particulares, empresas pequeñas y administradores de condominios que requieren servicios de limpieza periódica o puntual. Este segmento tiene expectativas de autoservicio digital y disponibilidad 24/7.

## 2.2 Modelo de solución propuesto

El modelo de solución digitaliza los tres procesos de negocio principales actualmente manuales:

- Captación del cliente: actualmente por teléfono o derivación desde el sitio informativo.

- Agendamiento del servicio: coordinado vía llamada, sin visibilidad de disponibilidad real.

- Confirmación de servicios: proceso totalmente manual sin automatización.

La solución reemplaza este flujo por una plataforma web con dos módulos principales: catálogo de servicios con disponibilidad horaria y sistema de reserva online; y un dashboard administrativo para que el equipo CFD gestione reservas, servicios y reportes en tiempo real.

# 3. Análisis de Causas y Efectos — Diagrama de Ishikawa

El problema central identificado es la ausencia de un canal digital transaccional en CFD Servicios, lo que se traduce en pérdida de oportunidades comerciales y una experiencia de usuario deficiente. A continuación se presentan las causas raíz organizadas por categoría:

| Categoría | Causas identificadas | Efecto en el negocio |
| --- | --- | --- |
| Tecnología | Sitio en PHP sin módulos transaccionales. Hosting incompatible con Java/Node. | Imposibilidad técnica de agregar funcionalidades sin migración completa. |
| Procesos | Agendamiento manual vía teléfono. Sin sistema de disponibilidad ni confirmación automática. | Carga operativa elevada y riesgo de doble reserva. |
| Gestión comercial | Sin catálogo digital ni historial de clientes. Sin reportes. | Dificulta decisiones comerciales y seguimiento de clientes. |
| Personal | Equipo pequeño sin tiempo para coordinar manualmente todas las reservas. | Pérdida de reservas fuera del horario de atención. |

Efecto principal: CFD Servicios pierde competitividad frente a plataformas digitales de limpieza y no puede escalar sin incorporar tecnología transaccional. Solución esperada: Plataforma con catálogo, agenda de horarios, pagos y dashboard administrativo.

# 4. Objetivos del Proyecto

## 4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web Fullstack para CFD Servicios que reemplace el sitio informativo actual por un sistema funcional de agendamiento de servicios de limpieza, mejorando la experiencia del cliente y reduciendo la carga operativa manual de la empresa.

## 4.2 Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un módulo de catálogo de servicios con gestión de disponibilidad horaria en tiempo real.

- Implementar un módulo de agendamiento y confirmación de reservas vinculado a cuentas de usuario autenticadas.

- Desarrollar un panel de administración (dashboard) que permita al equipo CFD gestionar citas, clientes y disponibilidad.

- Desplegar la solución en infraestructura Cloud (Vercel + Railway) con el dominio cfdservicios.cl redirigido.

# 5. Situación Inicial y Alcance

## 5.1 Situación actual

El sitio cfdservicios.cl está alojado en WebHostChile bajo un plan de hosting compartido con PHP. Su estructura es simple: páginas estáticas con información de la empresa, lista de servicios sin precios, formulario de contacto y datos de comunicación. No cuenta con base de datos, sistema de login ni módulo de agendamiento online.

## 5.2 Dentro del alcance

- Módulo público: catálogo de servicios, disponibilidad horaria, registro de usuario y reserva online.

- Dashboard administrativo: gestión de servicios (CRUD), disponibilidad, reservas y reportes básicos.

- Autenticación y seguridad: JWT con separación de roles cliente / administrador.

- Migración de dominio: redirección de cfdservicios.cl mediante cambio de registros DNS al entorno Cloud.

## 5.3 Fuera del alcance

- Gestión de inventario físico de insumos de limpieza.

- Integración con sistemas contables externos (SII, ERP).

- Desarrollo de aplicación móvil nativa (iOS / Android).

## 5.4 Supuestos y restricciones

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Supuesto | El cliente facilita acceso al panel de hosting (cPanel) para el cambio de DNS al finalizar. |
| Supuesto | Los requerimientos funcionales están definidos desde el inicio y no tendrán cambios significativos. |
| Restricción | El proyecto debe completarse en la semana 18 del semestre académico. |
| Restricción | La solución debe operar en arquitectura Cloud (PaaS), según exigencia de la asignatura. |
| Restricción | El equipo está conformado por solo dos integrantes, requiriendo planificación eficiente. |

# 6. Planificación de Actividades

El proyecto se estructura en 5 fases bajo metodología Cascada, con una duración de 18 semanas.

| Nº | Actividad | Descripción | Semanas | Semanas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requerimientos | Reunión con cliente, documentación RF y RNF. | S1 | S1 | Ambos |
| 2 | Diseño BD y Contratos API | MER/MR en MySQL Workbench. OpenAPI/Swagger. | S2-S3 | S2-S3 | Gabriel A. |
| 3 | Diseño UI/UX (Figma) | Mockups: inicio, catálogo, agenda, login, dashboard. | S4 | S4 | Fernando Z. |
| 4 | Configuración entorno Cloud | XAMPP, Java 17, Vite, repos GitHub, Vercel, Railway. | S5 | S5 | Ambos |
| 5 | Módulo catálogo y disponibilidad | Endpoints REST + visualización de servicios y horarios. | S6-S7 | S6-S7 | Ambos |
| 6 | Módulo agenda y usuarios | Reservas, autenticación JWT, Spring Security. | S8-S9 | S8-S9 | Ambos |
| 7 | Módulo confirmación | Flujo de confirmación y estado de reserva. | S10-S11 | S10-S11 | Ambos |
| 8 | Dashboard administración | Panel para gestión de servicios, reservas y reportes. | S12-S13 | S12-S13 | Ambos |
| 9 | Pruebas funcionales y QA | Vitest, Testing Library, Postman, corrección de bugs. | S14-S15 | S14-S15 | Fernando Z. |
| 10 | Despliegue y presentación | Deploy Vercel + Railway, cambio DNS, defensa técnica. | S16-S18 | S16-S18 | Ambos |

# 7. Tecnologías Seleccionadas

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite 5 | SPA rápida con hot-reload. Ideal para calendarios reactivos. |
| Frontend | React Router DOM 6 | Manejo de rutas client-side sin recarga de página. |
| Frontend | Axios 1.x | Consumo de API REST con interceptores HTTP y JWT. |
| Frontend | Bootstrap 5.3 | Diseño responsivo sin dependencia npm. |
| Backend | Java 17 + Spring Boot 3 | Framework robusto para API REST. Estándar empresarial. |
| Backend | Spring Security + JWT | Autenticación y autorización por roles con tokens seguros. |
| Backend | Spring Data JPA + Hibernate | ORM que simplifica CRUD sobre MySQL sin SQL manual. |
| Base de Datos | MySQL 8 (Railway) | Motor relacional maduro. Local con XAMPP en desarrollo. |
| Testing | JUnit 5 + Mockito | Pruebas unitarias de servicios backend con mocks. |
| Documentación | Swagger UI (SpringDoc) | Documentación interactiva de endpoints automática. |
| Versionado | Git + GitHub | Control de versiones. Repositorio único del proyecto. |
| Build Backend | Apache Maven | Gestión de dependencias. Archivo pom.xml estándar. |

# 8. Servicios Cloud — IaaS / PaaS / SaaS

La solución se concibe como Cloud Native desde su diseño, prescindiendo de servidores físicos propios.

| Modelo | Servicio | Uso en CFD | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| PaaS | Vercel | Despliegue del Frontend (React + Vite) con CDN global. | Plan gratuito, despliegue automático con git push, CDN optimizado para SPA. |
| PaaS | Railway | Backend Spring Boot JAR + instancia MySQL en la nube. | Soporta Java nativamente. Plan gratuito suficiente para el proyecto académico. |
| SaaS | GitHub | Control de versiones, revisión de código, repositorio único. | Estándar de la industria. Repositorio público ya creado. |
| DNS | cfdservicios.cl | Dominio redirigido a Vercel mediante cambio de registro DNS tipo A. | Mantiene intactos los correos corporativos durante la migración. |

# 9. Descripción de la Solución y Atributos de Calidad

## 9.1 Propósito y valor para el cliente

- Para el cliente final: autonomía para ver disponibilidad y reservar en cualquier momento sin depender del horario de atención telefónica.

- Para CFD Servicios: reducción de carga operativa, visibilidad de reservas en tiempo real, historial de clientes y reporte desde el dashboard.

- Para el negocio: posibilidad de escalar sin aumentar personal de coordinación.

## 9.2 Atributos de calidad

| Atributo | Descripción | Implementación Técnica |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Protección de datos de usuarios y transacciones. | Spring Security + JWT. HTTPS en producción. Contraseñas con bcrypt. |
| Confiabilidad | Sistema disponible y funcional de forma sostenida. | Infraestructura PaaS con SLA 99.9%. Sin hardware propio. |
| Integridad | Datos de reservas consistentes y no corruptos. | Estados controlados (pendiente → confirmada → cancelada). Validación en backend. |
| Precisión | Información de disponibilidad exacta y actualizada. | Consultas directas a la BD al seleccionar fecha/hora. Sin caché desactualizado. |
| Oportunidad | Información disponible 24/7. | Arquitectura Cloud PaaS sin interrupciones. Frontend estático en CDN Vercel. |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva para clientes no técnicos. | Diseño Bootstrap responsivo. Flujo de agendamiento en máximo 3 pasos. |
| Mantenibilidad | Código fácil de extender y corregir. | Arquitectura MVC en Spring Boot. Modularización por capas. Swagger. |

# 10. Metodología y Ciclo de Vida

## 10.1 Metodología seleccionada: Cascada (Waterfall)

Se adopta la metodología tradicional Cascada porque los requerimientos del proyecto están claramente definidos desde el inicio: existe un cliente real (CFD Servicios), una página actual en PHP a reemplazar, y un conjunto acotado de funcionalidades. El equipo de dos personas no justifica la estructura de sprints de Scrum.

## 10.2 Fases del ciclo de vida

| Fase | Nombre | Descripción | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis | Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales. | S1 |
| Fase 2 | Diseño | Diseño de la BD (MER/MR), arquitectura del sistema, contratos de API y prototipo UI/UX. | S2-S4 |
| Fase 3 | Implementación | Desarrollo de todos los módulos: catálogo, agenda, usuarios, dashboard. Configuración Cloud. | S5-S13 |
| Fase 4 | Pruebas | Pruebas funcionales, de integración y corrección de errores. Documentación de resultados. | S14-S15 |
| Fase 5 | Despliegue | Publicación en Vercel + Railway, cambio de DNS, presentación final. | S16-S18 |

# 11. Modelo Arquitectónico 4+1 (Kruchten)

El modelo 4+1 de Philippe Kruchten describe la arquitectura del sistema desde cinco perspectivas complementarias, asegurando que todos los involucrados comprendan el sistema según su rol.

## 11.1 Vista de Escenarios (+1) — Casos de Uso

| Actor | Caso de Uso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Cliente | CU-01: Registrarse | El cliente crea una cuenta con correo y contraseña. |
| Cliente | CU-02: Iniciar sesión | Autenticación con token JWT. |
| Cliente | CU-03: Agendar servicio | Selecciona fecha, hora y servicio con disponibilidad en tiempo real. |
| Cliente | CU-04: Confirmar reserva | Confirma la reserva y recibe número de agendamiento. |
| Cliente | CU-05: Ver mis reservas | Consulta historial de reservas y sus estados. |
| Administrador | CU-07: Acceder dashboard | Login con correo @cfdservicios.cl como username. |
| Administrador | CU-08: Gestionar servicios | CRUD de servicios: nombre, descripción, categoría. |
| Administrador | CU-09: Gestionar disponibilidad | Define fechas y horas disponibles por servicio. |
| Administrador | CU-10: Gestionar reservas | Visualiza, confirma o cancela reservas de clientes. |
| Administrador | CU-11: Ver reportes | Estadísticas de reservas y clientes del período. |

## 11.2 Vista Lógica — Modelo de Entidades

| Entidad | Atributos Principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| Usuario | id, correo, password_hash, nombre, apellido, telefono, direccion, rol, estado | 1 usuario → N reservas |
| CategoriaServicio | id, nombre, descripcion, activo | 1 categoría → N servicios |
| Servicio | id, nombre, descripcion, duracion_min, imagen_url, activo, categoria_id | 1 servicio → N disponibilidades |
| Disponibilidad | id, servicio_id, fecha, hora_inicio, hora_fin, cupos_totales, cupos_ocupados | 1 disponibilidad → N reservas |
| Reserva | id, usuario_id, disponibilidad_id, servicio_id, estado, created_at | 1 cliente → N reservas |

## 11.3 Vista de Desarrollo — Componentes y Paquetes

| Capa | Paquete / Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | src/componentes/ | Componentes reutilizables: Navbar, Footer. |
| Frontend | src/Paginas/ | Páginas: Home, Catálogo, Agenda, Dashboard, Login, Registro. |
| Frontend | src/Paginas/Servicios/Api.js | Llamadas HTTP con Axios. Interceptores JWT. |
| Backend | controller/ | Endpoints REST: /auth, /servicios, /reservas, /disponibilidad, /usuarios. |
| Backend | service/ | Lógica de negocio: gestión de disponibilidad y reservas. |
| Backend | repository/ | Interfaces Spring Data JPA para acceso a MySQL. |
| Backend | model/ | Entidades JPA mapeadas a tablas MySQL. |
| Backend | security/ | Configuración Spring Security + filtros JWT. |

## 11.4 Vista de Procesos — Flujo de Agendamiento

| Paso | Actor | Acción / Proceso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Se autentica → Spring Security valida credenciales → genera token JWT. |
| 2 | Cliente | Navega catálogo → React consume GET /servicios y renderiza tarjetas. |
| 3 | Cliente | Selecciona fecha y hora → React consulta GET /disponibilidad con parámetros. |
| 4 | Cliente | Confirma reserva → backend crea reserva (POST /reservas) con estado CONFIRMADA. |
| 5 | Sistema | Valida disponibilidad horaria y decrementa cupos_ocupados en MySQL. |
| 6 | Cliente | Recibe número de reserva en modal de confirmación. |
| 7 | Administrador | Visualiza nueva reserva en dashboard (GET /reservas). |

## 11.5 Vista Física (Despliegue) — Topología del Sistema

| Nodo | Plataforma | Componentes | Comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Navegador | Chrome / Firefox | React SPA compilada (JS/CSS estáticos) | HTTPS hacia Vercel CDN |
| Servidor Frontend | Vercel (PaaS) | Build estático React + Vite en CDN global | HTTPS hacia Railway API |
| Servidor Backend | Railway (PaaS — JVM) | Spring Boot 3 JAR (Java 17) | JDBC interno hacia MySQL |
| Base de Datos | Railway MySQL | Tablas del sistema CFD Servicios | Acceso interno Railway |
| Repositorio | GitHub (SaaS) | Código fuente frontend y backend | Git push/pull |
| Dominio | cfdservicios.cl | Registro DNS redirigido a Vercel | DNS tipo A → IP Vercel |

EVALUACIÓN PARCIAL N°2 — NUEVOS CONTENIDOS

# 12. Diseño de la Solución — Diagramas y Documentos

En cumplimiento del Indicador de Logro 2.1, esta sección presenta los diagramas y documentos que dan forma a la problemática a resolver, alineados con la metodología Cascada y el stack tecnológico definido.

## 12.1 Diagrama de Componentes del Sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas con separación explícita de frontend (SPA React), backend (API REST Spring Boot) y capa de datos (MySQL).

FRONTEND (Vercel / Browser) └─ React SPA: Navbar, Footer, Home, Servicios, Agenda, Login, Registro, AdminDashboard └─ Axios (Api.js) → interceptor JWT automático BACKEND (Railway — Spring Boot 3 / Java 17) └─ AuthController /api/v1/auth/** (público) └─ ServicioController /api/v1/servicios/** (público) └─ DisponibilidadCtrl /api/v1/disponibilidad/** (público) └─ ReservaController /api/v1/reservas/** (público/auth) └─ UsuarioController /api/v1/usuarios (GET público) └─ SecurityConfig + JwtRequestFilter + JwtUtil BASE DE DATOS (Railway MySQL 8) └─ usuarios ¦ categorias_servicio ¦ servicios ¦ disponibilidad ¦ reservas

## 12.2 Diagrama de Actividad — Flujo de Agendamiento

| # | Actor: Cliente | Sistema / Backend |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accede a /agenda y selecciona tipo de servicio | — |
| 2 | Elige fecha en el calendario React Calendar | GET /disponibilidad?fecha=&servicioId= → retorna 12 bloques horarios |
| 3 | Selecciona bloque horario disponible (cupos > 0) | Almacena disponibilidadId en estado React |
| 4 | Hace clic en CONTINUAR | Verifica sesión activa en localStorage |
| 5 | Ingresa credenciales o usa sesión existente | POST /auth/login → JWT + objeto usuario |
| 6 | Hace clic en CONFIRMAR RESERVA | POST /reservas {usuarioId, disponibilidadId, servicioId} |
| 7 | — | Valida cupos, incrementa cuposOcupados, crea registro Reserva con estado CONFIRMADA |
| 8 | Ve modal de confirmación con Nº de reserva CFD-{id} | — |

## 12.3 Modelo Entidad-Relación (MER) — Descripción

La base de datos está compuesta por 5 tablas principales con las siguientes relaciones:

- categorias_servicio (1) → (N) servicios: cada servicio pertenece a una categoría (Residencial, Altura, Industrial).

- servicios (1) → (N) disponibilidad: cada servicio tiene bloques horarios generados dinámicamente.

- disponibilidad (1) → (N) reservas: cada bloque horario puede tener hasta N cupos (configurable).

- usuarios (1) → (N) reservas: cada usuario puede tener múltiples reservas activas o históricas.

| Tabla | PK / FK | Restricción de Negocio |
| --- | --- | --- |
| usuarios | PK: id ¦ UNIQUE: correo | Rol: 'cliente' o 'admin'. Estado: activo/inactivo. |
| categorias_servicio | PK: id | Tres categorías fijas: Residencial, Altura, Industrial. |
| servicios | PK: id ¦ FK: categoria_id | activo = bit(1). Solo se muestran servicios activos. |
| disponibilidad | PK: id ¦ FK: servicio_id | cupos_ocupados <= cupos_totales siempre. |
| reservas | PK: id ¦ FK: usuario_id, disponibilidad_id | Estado: CONFIRMADA o CANCELADA. |

## 12.4 Contratos de API REST (Endpoints Implementados)

| Método | Endpoint | Acceso | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/registro | Público | Registro de nuevo usuario con encriptación BCrypt. |
| POST | /api/v1/auth/login | Público | Autentica y retorna JWT + datos del usuario. |
| GET | /api/v1/servicios | Público | Lista servicios activos del catálogo. |
| GET | /api/v1/disponibilidad/consultar | Público | Consulta/genera bloques horarios para fecha+servicio. |
| POST | /api/v1/reservas | Público/Auth | Crea reserva y decrementa cupo disponible. |
| GET | /api/v1/reservas | Público | Lista todas las reservas (panel admin). |
| GET | /api/v1/reservas/usuario/{id} | Auth | Historial de reservas de un usuario. |
| DELETE | /api/v1/reservas/{id}/cancelar | Auth | Cancela reserva y libera cupo. |
| GET | /api/v1/usuarios | Público | Lista usuarios para panel administrativo. |

# 13. Configuración del Ambiente de Pruebas

En cumplimiento del Indicador de Logro 2.2, esta sección detalla la configuración del ambiente de pruebas, diseñado para replicar el ambiente de producción de forma fiel.

## 13.1 Arquitectura del Ambiente de Pruebas

| Capa | Ambiente de Pruebas (Local) | Ambiente de Producción (Cloud) |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vite Dev Server — localhost:5173 | Vercel CDN — cfd-servicios-...-production.up.railway.app |
| Backend | Spring Boot — localhost:8080 | Railway PaaS — puerto automático Railway |
| Base de Datos | MySQL XAMPP — localhost:3306 / cfd_servicios | Railway MySQL — gondola.proxy.rlwy.net:23439 |
| Autenticación | JWT generado localmente (clave efimera en memoria) | JWT generado por instancia Railway (clave efimera) |
| Pruebas API | Postman Collection — localhost | Postman Collection — URL Railway |

## 13.2 Herramientas del Ambiente de Pruebas

- JUnit 5 + Mockito: pruebas unitarias de servicios Spring Boot. La clase ReservaServiceTest valida la lógica de cupos llenos lanzando RuntimeException con mensaje específico.

- Postman: colección de peticiones HTTP para pruebas de integración contra el backend local y Railway.

- Navegador (DevTools): pruebas de validación de formularios, respuestas JSON y flujo de agendamiento completo.

- MySQL Workbench: verificación directa del estado de las tablas (reservas, disponibilidad, usuarios) tras cada operación.

## 13.3 Procedimiento de Configuración del Ambiente Local

REQUISITOS PREVIOS: • Java JDK 17 instalado (JAVA_HOME configurado) • Node.js 18+ y npm • XAMPP con MySQL activo (puerto 3306) • Maven 3.9+ (o usar ./mvnw incluido) PASO 1: Levantar Base de Datos 1.1 Iniciar XAMPP → Start MySQL 1.2 Abrir MySQL Workbench o phpMyAdmin 1.3 Ejecutar script: cfd_servicios.sql (crea tablas y datos de prueba) 1.4 Verificar que la BD 'cfd_servicios' existe con las 5 tablas PASO 2: Configurar Backend (application.properties) spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/cfd_servicios?serverTimezone=UTC spring.datasource.username=root spring.datasource.password= spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update PASO 3: Levantar Backend cd BACKEND/cfd ./mvnw spring-boot:run Verificar: http://localhost:8080/swagger-ui/index.html PASO 4: Levantar Frontend cd FRONTEND npm install npm run dev Verificar: http://localhost:5173 PASO 5: Ejecutar Pruebas Unitarias Backend ./mvnw test Resultado esperado: BUILD SUCCESS

## 13.4 Variables de Entorno y Configuración CORS

El backend está configurado para aceptar peticiones desde los orígenes del frontend tanto en desarrollo como en producción. La configuración CORS en SecurityConfig.java define:

- Desarrollo: http://localhost:5173 y http://127.0.0.1:5173

- Métodos permitidos: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS.

- Cabeceras permitidas: Authorization, Content-Type, Cache-Control.

La URL del backend en el frontend se controla desde el archivo Api.js mediante la constante API_URL. En el repositorio se encuentra configurada para Railway (producción). Para pruebas locales se debe cambiar a http://localhost:8080/api/v1.

# 14. Copia de Seguridad y Configuración del Servidor Cloud

## 14.1 Procedimiento de Copia de Seguridad — Base de Datos

A continuación se detallan los pasos para realizar una copia de seguridad de la base de datos de producción (Railway) y restaurarla en el entorno de pruebas (XAMPP local):

EXPORTAR DESDE PRODUCCIÓN (Railway MySQL): 1. Abrir MySQL Workbench 2. Nueva conexión con datos: Hostname: gondola.proxy.rlwy.net Port: 23439 Username: root Password: AWRywuwQbcCcFnRxfJboHyjRZtBQGqzl 3. Abrir Data Export → Seleccionar schema 'railway' 4. Export to Self-Contained File → cfd_backup_YYYYMMDD.sql 5. Hacer clic en 'Start Export' IMPORTAR EN AMBIENTE LOCAL (XAMPP): 1. Abrir MySQL Workbench → conexión localhost:3306 2. Crear schema 'cfd_servicios' si no existe 3. Data Import → Import from Self-Contained File 4. Seleccionar cfd_backup_YYYYMMDD.sql 5. Target Schema: cfd_servicios 6. Hacer clic en 'Start Import'

## 14.2 Configuración del Servidor de Producción — Railway

| Componente | Configuración en Railway |
| --- | --- |
| Runtime | Java 17 (Nixpacks auto-detect Spring Boot) |
| Puerto | PORT variable de entorno Railway (asignado automáticamente) |
| BD | MySQL 8 — Servicio enlazado en el mismo proyecto Railway |
| Variables de entorno | MYSQLDATABASE=railway, MYSQL_URL, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD (inyectadas automáticamente) |
| Deploy | git push a rama main del repositorio GitHub → Railway CI/CD automático |
| Dominio | cfd-servicios-de-limpieza-production.up.railway.app (HTTPS automático) |

## 14.3 Instalación de Lenguajes, Librerías y Herramientas en Producción

Railway gestiona automáticamente las dependencias del proyecto mediante Nixpacks (detector de runtime) y los gestores de paquetes estándar:

- Backend Spring Boot: Apache Maven lee el archivo pom.xml y descarga todas las dependencias (Spring Boot, JWT, Hibernate, MySQL Connector J, Lombok, SpringDoc OpenAPI) durante el build de Railway.

- Frontend React: Railway/Vercel lee el archivo package.json. npm install descarga React, Vite, Axios, Bootstrap, react-calendar, react-router-dom y sus dependencias.

- Build Frontend: Vercel ejecuta npm run build, genera el directorio dist/ y lo distribuye en la CDN global.

- Base de Datos: Railway provisiona MySQL 8 como servicio administrado. Las tablas se crean automáticamente mediante spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update al primer arranque del backend.

# 15. Desarrollo de la Solución — Estado Funcional

En cumplimiento del Indicador de Logro 2.3, esta sección certifica el estado de avance del código fuente, las funcionalidades implementadas y el cumplimiento de las buenas prácticas de programación aplicadas.

## 15.1 Estado de Funcionalidades por Módulo

| Módulo | Funcionalidad | Estado | Notas Técnicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | Registro con BCrypt | ✅ Completado | POST /auth/registro valida correo duplicado |
| Autenticación | Login con JWT | ✅ Completado | Retorna token + objeto usuario con rol |
| Autenticación | Logout / limpieza localStorage | ✅ Completado | handleLogout en Navbar y AdminDashboard |
| Catálogo | Listar servicios activos | ✅ Completado | GET /servicios. Tarjetas interactivas en React |
| Disponibilidad | Generación dinámica de bloques | ✅ Completado | 12 bloques/día sembrados automáticamente si no existen |
| Disponibilidad | Visualización en Agenda | ✅ Completado | Botones con estado Agotado si cupos = 0 |
| Reservas | Crear reserva | ✅ Completado | Valida cupos, incrementa cuposOcupados |
| Reservas | Cancelar reserva (admin) | ✅ Completado | DELETE libera cupo. Estado → CANCELADA |
| Reservas | Historial por usuario | ✅ Completado | GET /reservas/usuario/{id} |
| Dashboard | Tabla de reservas | ✅ Completado | Fila expandible con teléfono y dirección |
| Dashboard | Calendario de operaciones | ✅ Completado | Filtra reservas por fecha seleccionada |
| Dashboard | Directorio de clientes | ✅ Completado | Tabla con teléfono y dirección de trabajo |
| Usuarios | Registro público (Registro.jsx) | ✅ Completado | Campos: nombre, correo, teléfono, dirección, clave |
| Seguridad | CORS configurado | ✅ Completado | SecurityConfig.java con origins explícitos |
| Seguridad | Endpoints protegidos | ✅ Completado | JWT interceptado en JwtRequestFilter |

## 15.2 Buenas Prácticas de Programación Aplicadas

### Backend (Spring Boot)

- Patrón MVC: separación explícita en capas controller/, service/, repository/, model/, security/.

- Inyección de dependencias: uso de @Autowired y @Service para bajo acoplamiento.

- Transaccionalidad: anotación @Transactional en ReservaService y DisponibilidadService para atomicidad de operaciones.

- DTO: uso de ReservaRequestDTO para no exponer entidades JPA directamente en la API.

- Encriptación: BCryptPasswordEncoder en todos los flujos de registro.

- Lombok: @Data, @NoArgsConstructor, @AllArgsConstructor

Frontend (React)

- Componentización: Navbar, Footer y secciones Admin separadas en archivos dedicados.

- Interceptores Axios: el token JWT se inyecta automáticamente en todas las peticiones mediante API.interceptors.request.

- Estado local controlado: uso de useState y useEffect para manejar disponibilidad, sesión y confirmación.

- Lazy session detection: el Navbar escucha el evento personalizado 'usuarioLogueado' para sincronizar el estado de sesión entre componentes.

- Manejo de errores: bloques try/catch en todos los métodos async con mensajes amigables al usuario.

## 15.3 Estructura del Repositorio

Repositorio: https://github.com/cristianoZarate/CFD-Servicios-de-limpieza CFD-Servicios-de-limpieza/ ├─ BACKEND/ │ ├─ cfd/ │ │ ├─ src/main/java/com/cfd/cfd/ │ │ │ ├─ controller/ (5 controladores REST) │ │ │ ├─ service/ (3 servicios de negocio) │ │ │ ├─ repository/ (5 repositorios JPA) │ │ │ ├─ model/ (5 entidades JPA) │ │ │ ├─ security/ (JWT, Spring Security) │ │ │ └─ dto/ (ReservaRequestDTO) │ │ └─ src/test/ (ReservaServiceTest.java) ├─ FRONTEND/ │ ├─ src/ │ │ ├─ componentes/ (Navbar, Footer) │ │ └─ Paginas/ (Home, Servicios, Agenda, Login, Registro, Admin) │ └─ package.json, vite.config.js ├─ cfd_servicios.sql (script BD con datos de prueba) └─ Datos_conexion.txt (credenciales Railway)

# 16. Plan y Resultados de Pruebas

Esta sección documenta el Plan de Pruebas ejecutado sobre el sistema CFD Servicios, incluyendo pruebas unitarias, de integración, funcionales y de validación, siguiendo estándares de calidad de la industria.

## 16.1 Pruebas Unitarias — Backend (JUnit 5 + Mockito)

| ID | Caso de Prueba | Precondición / Datos | Resultado Esperado / Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-01 | testCrearReservaSinCupos_LanzaExcepcion | Disponibilidad con cuposTotales=2, cuposOcupados=2 (llena) | RuntimeException: 'Lo sentimos, ya no hay cupos para este horario.' ✅ |
| UT-02 | Servicio no encontrado en procesarNuevaReserva | usuarioId inválido (no existe en mock) | RuntimeException: 'Usuario no encontrado' ✅ |
| UT-03 | Cancelar reserva ya cancelada | Reserva en estado CANCELADA | RuntimeException: 'La reserva ya está cancelada.' ✅ |

## 16.2 Pruebas de Integración — API REST (Postman)

| ID | Método | Endpoint | Body / Params | HTTP Esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | POST | /api/v1/auth/registro | {nombre, correo, telefono, direccion, passwordHash} | 200 OK | ✅ Usuario registrado |
| IT-02 | POST | /api/v1/auth/login | {correo, password} | 200 OK | ✅ JWT + objeto usuario |
| IT-03 | POST | /api/v1/auth/login | Password incorrecta | 401 Unauthorized | ✅ 'Credenciales inválidas' |
| IT-04 | GET | /api/v1/servicios | — | 200 OK | ✅ Array de 3 servicios activos |
| IT-05 | GET | /api/v1/disponibilidad/consultar | fecha=2026-05-28&servicioId=1 | 200 OK | ✅ 12 bloques horarios |
| IT-06 | POST | /api/v1/reservas | {usuarioId:15, disponibilidadId:22, servicioId:1} | 201 Created | ✅ Objeto Reserva con id |
| IT-07 | POST | /api/v1/reservas | disponibilidadId lleno (cuposOcupados=cuposTotales) | 400 Bad Request | ✅ 'Lo sentimos...' |
| IT-08 | DELETE | /api/v1/reservas/18/cancelar | — | 200 OK | ✅ 'Reserva eliminada con éxito' |
| IT-09 | GET | /api/v1/usuarios | — | 200 OK | ✅ Array usuarios (sin passwordHash) |

## 16.3 Pruebas Funcionales — Flujo de Usuario (Navegador)

| ID | Caso de Prueba | Pasos ejecutados | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | Registro de nuevo cliente | 1. Ir a /registro 2. Completar todos los campos 3. Click Registrarse | Redirección a /login con mensaje de éxito | ✅ Pass |
| FT-02 | Login cliente | 1. Ir a /login 2. Ingresar credenciales válidas 3. Click Ingresar | Navbar muestra nombre. Redirección a / | ✅ Pass |
| FT-03 | Login admin | 1. Login con correo @cfdservicios.cl 2. Click Ingresar | Redirección a /admin. Navbar muestra GESTIÓN | ✅ Pass |
| FT-04 | Agendar servicio autenticado | 1. Ir a /agenda 2. Seleccionar servicio, fecha, hora 3. Confirmar con sesión activa | Modal con Nº de reserva CFD-{id} | ✅ Pass |
| FT-05 | Bloque horario agotado | 1. Seleccionar bloque con cupos=0 | Botón deshabilitado con texto '(Agotado)' | ✅ Pass |
| FT-06 | Cancelar reserva (admin) | 1. Ir a /admin 2. Pinchar botón cancelar en tabla 3. Confirmar alert | Reserva desaparece de la tabla. Cupo liberado en BD | ✅ Pass |
| FT-07 | Ver clientes (admin) | 1. Ir a /admin 2. Sección Clientes | Tabla con teléfono y dirección de cada cliente | ✅ Pass |
| FT-08 | Calendario admin — filtrar por día | 1. Ir a /admin 2. Sección Calendario 3. Pinchar una fecha | Lista de citas del día con teléfono y dirección expandible | ✅ Pass |

## 16.4 Pruebas de Validación de Formularios

| ID | Formulario | Caso de Prueba | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| VT-01 | Login | Enviar con campos vacíos | ✅ Error: 'Completa todos los campos.' |
| VT-02 | Login | Correo con formato inválido (@hotmail) | ✅ Error: 'Formato de correo no válido.' |
| VT-03 | Login | Credenciales incorrectas (API 401) | ✅ Error: 'El correo o contraseña son incorrectos.' |
| VT-04 | Registro | Campos obligatorios vacíos | ✅ Error: 'Todos los campos son obligatorios.' |
| VT-05 | Registro | Correo ya registrado (API 400) | ✅ Error: 'El correo ya está registrado.' |
| VT-06 | Agenda | Click Continuar sin seleccionar hora | ✅ Alert: 'Por favor, selecciona una hora.' |

## 16.5 Resumen de Resultados

| Tipo de Prueba | Casos Diseñados | Casos Pasados | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias (JUnit + Mockito) | 3 | 3 | 100% |
| Pruebas de Integración (Postman) | 9 | 9 | 100% |
| Pruebas Funcionales (Navegador) | 8 | 8 | 100% |
| Pruebas de Validación de Formularios | 6 | 6 | 100% |
| TOTAL | 26 | 26 | 100% |

# 17. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

## 17.1 Conclusiones

El Estado de Avance N°2 de CFD Servicios demuestra el cumplimiento de todos los objetivos establecidos en la planificación del proyecto:

- El sistema de agendamiento está completamente funcional de extremo a extremo: un cliente puede registrarse, iniciar sesión, seleccionar servicio, fecha y hora, confirmar una reserva y recibir su número de agendamiento.

- El panel administrativo permite al equipo CFD visualizar todas las reservas, ver el calendario de operaciones por día con los datos de contacto del cliente, y gestionar el directorio de clientes.

- La arquitectura Cloud Native (React en Vercel + Spring Boot + MySQL en Railway) garantiza disponibilidad 24/7 sin infraestructura propia.

- La seguridad implementada con Spring Security y JWT protege la autenticación y garantiza que los datos de contraseña se almacenen encriptados con BCrypt.

- El 100% de los 26 casos de prueba diseñados fueron ejecutados satisfactoriamente.

## 17.2 Lecciones Aprendidas

- La generación dinámica de bloques horarios en DisponibilidadService (sembrado automático si el día no existe en la BD) eliminó la necesidad de una pantalla de administración de disponibilidad, simplificando el alcance.

- La sincronización del estado de sesión entre componentes React mediante eventos personalizados (window.dispatchEvent) resultó más confiable que el polling del localStorage.

- La configuración de CORS en Spring Security requirió definir explícitamente tanto los orígenes como los headers permitidos para evitar errores en el navegador durante el desarrollo.

- El mapeo de atributos entre el objeto usuario del localStorage y los campos del backend (rol/role, id/usuarioId) requirió normalización explícita para garantizar compatibilidad.

- Railway gestiona automáticamente las variables de entorno de MySQL, lo que simplificó el despliegue pero requirió atención especial en el formato de la URL JDBC.

# 18. Evidencias y Repositorio

| Nº | Nombre de Evidencia | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Guía 1 / Estado de Avance N°1 | Antecedentes generales, metodología, stack y planificación. | ✅ Completado |
| 2 | Estado de Avance N°2 (este documento) | Informe completo EP1 + EP2 con diagramas, pruebas y desarrollo. | ✅ Completado |
| 3 | Código Fuente (GitHub) | Repositorio con frontend y backend documentado. | ✅ Completado |
| 4 | Script SQL (cfd_servicios.sql) | BD con estructura, relaciones y datos de prueba. | ✅ Completado |
| 5 | Modelo ER | Tablas: usuarios, servicios, disponibilidad, reservas. | ✅ Documentado en Sección 12 |
| 6 | Pruebas (JUnit + Postman) | Resultados documentados en Sección 16. | ✅ Completado |
| 7 | Manual de Usuario | Guía de uso para el cliente y usuarios finales. | 🟡 Pendiente EP3 |
| 8 | Carta Gantt | Planificación visual de 18 semanas. | ✅ Completado |

| Recurso | URL / Ubicación |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub | https://github.com/cristianoZarate/CFD-Servicios-de-limpieza |
| Frontend Producción | https://cfd-servicios-de-limpieza-production.up.railway.app |
| Backend API (Railway) | https://cfd-servicios-de-limpieza-production.up.railway.app/api/v1 |
| Swagger UI (local) | http://localhost:8080/swagger-ui/index.html |

Taller Aplicado de Programación — CFD Servicios — Duoc UC 2026