Estado de Avance N°1

CFD Servicios — Plataforma de Agendamiento de Servicios

Taller Aplicado de Programación  |  TPY1101

| Asignatura | TPY1101 — Taller Aplicado de Programación |
| --- | --- |
| Carrera | Analista Programador — Duoc UC |
| Líder de Proyecto | Fernando Antonio Zárate Martínez ¦ RUT 21.430.299-3 |
| Desarrollador Backend | Gabriel Isaac Avendaño Campos ¦ RUT 20.535.482-4 |
| Repositorio GitHub | https://github.com/cristianoZarate/CFD-Servicios-de-limpieza |
| Fecha de entrega | Abril 2026 |

# Índice

1.  Introducción

2.  Contexto del proyecto y modelo de solución

3.  Descripción del problema u oportunidad — Análisis de causas y efectos

4.  Objetivos del proyecto

5.  Descripción de la situación inicial del cliente y alcance

6.  Planificación de actividades — Carta Gantt

7.  Tecnologías seleccionadas

8.  Servicios Cloud (IaaS / PaaS / SaaS)

9.  Descripción de la solución — Atributos de calidad

10.  Metodología y ciclo de vida

11.  Modelo Arquitectónico 4+1 (Kruchten)

12.  Evidencias y documentación

13.  Repositorio GitHub

# 1. Introducción

El presente informe corresponde al Estado de Avance N°1 del proyecto de Taller Aplicado de Programación (TPY1101) del programa Analista Programador de Duoc UC.

El proyecto consiste en transformar el sitio web informativo de CFD Servicios — una empresa de limpieza y aseo profesional — en una plataforma web funcional que permita a sus clientes agendar servicios y gestionar sus reservas de forma autónoma, agregando un panel de dashboard donde se gestionen las horas disponibles, clientes,etc. Esta iniciativa surge a partir de la detección de una brecha digital importante: la empresa depende del contacto telefónico o presencial para concretar cada venta, lo que limita su crecimiento y disponibilidad.

El equipo de trabajo está conformado por Fernando Zárate Martínez (Líder de Proyecto / Frontend) y Gabriel Avendaño Campos (Backend / DBA), quienes cuentan con experiencia previa en  semestres anteriores con proyectos Fullstack de arquitectura similar (React + Java Spring Boot), lo que da sólida base técnica para el desarrollo.

# 2. Contexto del Proyecto y Modelo de Solución

## 2.1 Antecedentes de la empresa

CFD Servicios es una empresa chilena que ofrece servicios de limpieza y aseo profesional para hogares, empresas y condominios. Su sitio web actual (cfdservicios.cl) está desarrollado en PHP sobre hosting compartido (WebHostChile) y cumple únicamente un rol informativo: presenta los servicios, datos de contacto y algunos antecedentes de la empresa, pero no permite ninguna interacción dentro de la página misma.

El público objetivo son particulares, empresas pequeñas y administradores de condominios que requieren servicios de limpieza periódica o puntual. Este segmento, especialmente el corporativo, tiene expectativas de autoservicio digital y disponibilidad 24/7.

## 2.2 Modelo de solución propuesto

El modelo de solución busca digitalizar los tres procesos de negocio principales que hoy se gestionan de forma manual:

- Captación del cliente: actualmente por teléfono o derivación desde el sitio informativo.

- Agendamiento del servicio: coordinado vía llamada, sin visibilidad de disponibilidad real.

- Confirmación de servicios: proceso manual sin automatización.

La solución propuesta reemplaza este flujo por una plataforma web con dos módulos principales: catálogo de servicios con disponibilidad horaria y sistema de reserva , un dashboard administrativo para que el equipo CFD gestione reservas, servicios y reportes.

# 3. Descripción del Problema — Análisis de Causas y Efectos

El problema central identificado es la ausencia de un canal digital transaccional en CFD Servicios, lo que se traduce en pérdida de oportunidades comerciales y una experiencia de usuario deficiente.

## 3.1 Diagrama de Ishikawa — Causa-Efecto

A continuación se presentan las causas raíz organizadas por categoría que originan el problema identificado:

Figura 1: Diagrama de Ishikawa — Análisis de causas y efectos del problema central de CFD Servicios

| Categoría | Causas identificadas | Efectos en el negocio |
| --- | --- | --- |
| Tecnología | Sitio desarrollado en PHP básico sin módulos transaccionales. Hosting compartido no soporta Node.js ni Java. | Imposibilidad técnica de agregar funcionalidades sin migración. |
| Procesos | Agendamiento manual vía teléfono. Sin sistema de disponibilidad horaria ni confirmación automática. | Carga operativa elevada y errores de doble reserva. |
| Gestión comercial | Sin catálogo digital de servicios. Sin historial de clientes ni reportes. | Dificulta decisiones comerciales y seguimiento de clientes. |
| Personal | Equipo pequeño sin tiempo para coordinar manualmente todas las reservas. | Pérdida de reservas fuera del horario de atención. |

Efecto principal: CFD Servicios pierde competitividad frente a plataformas digitales de limpieza y no puede escalar sin incorporar tecnología transaccional.

# 4. Objetivos del Proyecto

## 4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web Fullstack para CFD Servicios que reemplace el sitio informativo actual por un sistema funcional de agendamiento de servicios de limpieza, mejorando la experiencia del cliente y reduciendo la carga operativa manual de la empresa.

## 4.2 Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un módulo de catálogo de servicios con gestión de disponibilidad horaria en tiempo real, permitiendo a los clientes visualizar y reservar horarios de manera autónoma.

- Implementar un módulo de confirmación de reservas que permita a los clientes agendar servicios en línea y recibir notificación automática de su reserva.

# 5. Situación Inicial del Cliente y Alcance

## 5.1 Situación actual

El sitio cfdservicios.cl está alojado en WebHostChile bajo un plan de hosting compartido con PHP. Su estructura es simple: páginas HTML/PHP estáticas con información de la empresa, lista de servicios sin precios, formulario de contacto y datos de comunicación. No cuenta con base de datos, sistema de login ni módulo de agendamiento online.

Los correos corporativos @cfdservicios.cl se mantienen en el hosting actual. En el nuevo sistema se utilizarán únicamente como nombre de usuario (username) para el acceso al dashboard administrativo, sin necesidad de integrar un servidor de correo externo.

## 5.2 Alcance del proyecto

El proyecto incluye el desarrollo completo de los siguientes módulos:

- Módulo público: catálogo de servicios con precios, disponibilidad horaria por fecha, registro de usuario y reserva online.

- Módulo privado (Dashboard): gestión de servicios (CRUD), gestión de disponibilidad, listado y confirmación de reservas, reportes básicos de ingresos.

- Autenticación y seguridad: sistema de login con JWT para separar el acceso de clientes y administradores.

- Migración de dominio: redirección de cfdservicios.cl mediante cambio de registros DNS al nuevo entorno Cloud al finalizar el desarrollo.

Queda fuera del alcance de este proyecto: la gestión de inventario físico, la integración con sistemas contables externos y el desarrollo de una aplicación móvil nativa.

## 5.3 Supuestos y restricciones

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| Supuesto | El cliente facilita acceso al panel de hosting (cPanel) para coordinar el cambio de DNS al finalizar. |
| Supuesto | Los requerimientos funcionales están definidos desde el inicio y no tendrán cambios significativos. |
| Supuesto | El cliente coordinará con el equipo los aspectos operativos del servicio. |
| Restricción | El proyecto debe ser completado y presentado en la semana 18 del semestre académico. |
| Restricción | La solución debe operar íntegramente en arquitectura Cloud (PaaS), según exigencia de la asignatura. |
| Restricción | El equipo está conformado solo por dos integrantes, lo que requiere una planificación eficiente de tareas. |

## 5.4 Entregables del proyecto

| N° | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documento de registro de definición e identificación (Guía 1) | Antecedentes generales, metodología, stack y planificación. |
| 2 | Modelo Entidad-Relación (MER/MR) | Diseño completo de la base de datos del sistema. |
| 3 | Especificación de Requerimientos y Casos de Uso | RF, RNF y diagramas UML de casos de uso. |
| 4 | Prototipo UI/UX (Figma) | Wireframes e interfaces validadas con el cliente. |
| 5 | Informe de Avance N°1 (este documento) | Estado de avance, arquitectura, planificación y tecnologías. |
| 6 | Código fuente (GitHub) | Repositorio con frontend y backend documentado. |
| 7 | Informe de pruebas | Resultados de pruebas funcionales y correcciones. |
| 8 | Manual de usuario | Guía de uso para el cliente y usuarios finales. |

# 6. Planificación de Actividades

El proyecto se estructura en 5 fases bajo metodología Cascada (Waterfall), con un horizonte de 18 semanas. Las actividades están distribuidas entre los dos integrantes según sus áreas de especialización.

| N° | Actividad / Tarea | Descripción resumida | Semanas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requerimientos | Reunión con cliente, documentación de RF y RNF, acta formal. | S1 | Fernando Z. / Gabriel A. |
| 2 | Diseño de Base de Datos y API | MER/MR en MySQL Workbench. Contratos de API con OpenAPI/Swagger. | S2–S3 | Gabriel A. (Backend/DBA) |
| 3 | Diseño prototipo UI/UX | Mockups e interfaces en Figma: inicio, catálogo, agenda, login, dashboard. | S4 | Fernando Z. (Frontend/UX) |
| 4 | Configuración entorno e infraestructura Cloud | XAMPP, Java 17, Vite, repos GitHub, cuentas Vercel y Railway. | S5 | Ambos |
| 5 | Módulo catálogo y disponibilidad | Endpoints REST + visualización de servicios y horarios disponibles. | S6–S7 | Gabriel A. (back) / Fernando Z. (front) |
| 6 | Módulo agenda y gestión de usuarios | Reserva de horas, autenticación JWT, Spring Security, rutas protegidas. | S8–S9 | Gabriel A. (back) / Fernando Z. (front) |
| 7 | Módulo de confirmación de reservas | Flujo de confirmación y actualización de estado de reserva. | S10–S11 | Gabriel A. (back) / Fernando Z. (front) |
| 8 | Dashboard de administración | Panel para gestión de servicios, reservas, disponibilidad y reportes. | S12–S13 | Ambos |
| 9 | Pruebas funcionales y QA | Pruebas de integración, Vitest + Testing Library, Postman, corrección de bugs. | S14–S15 | Fernando Z. (QA) / Gabriel A. |
| 10 | Despliegue en producción y presentación final | Deploy Vercel + Railway, cambio DNS, presentación técnica al docente. | S16–S18 | Ambos |

Nota: La Carta Gantt detallada con barras de progreso por semana se adjunta como archivo independiente.

# 7. Tecnologías Seleccionadas

La elección tecnológica se basa en la experiencia previa del equipo con el proyecto HazelLab (stack idéntico), la alineación con las mejores prácticas de la industria y la factibilidad de implementar en el plazo académico disponible.

| Capa | Tecnología / Herramienta | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite 5 | SPA rápida con hot-reload. Experiencia previa del equipo. Ideal para interfaces reactivas como calendarios de disponibilidad. |
| Frontend | React Router DOM 6 | Manejo de rutas client-side sin recarga de página. |
| Frontend | Axios | Consumo de API REST con interceptores HTTP. Ya utilizado en HazelLab. |
| Frontend | Bootstrap 5.3 (CDN) | Diseño responsivo sin dependencia npm. Compatibilidad total con la propuesta visual. |
| Backend | Java 17 + Spring Boot 3 | Framework robusto para API REST. Conocimiento previo del equipo. Estándar empresarial. |
| Backend | Spring Security + JWT | Autenticación y autorización por roles (cliente / admin) con tokens seguros. |
| Backend | Spring Data JPA + Hibernate | ORM que simplifica operaciones CRUD sobre MySQL sin SQL manual. |
| Base de datos | MySQL | Motor relacional maduro. Uso local con XAMPP + MySQL Workbench en desarrollo. |
| Confirmación | Por definir | Módulo de confirmación a definir según requerimiento del cliente. |
| Build / Gestión | Apache Maven | Gestión de dependencias backend. Archivo pom.xml estándar. |
| Documentación API | Swagger UI (SpringDoc) | Documentación interactiva de endpoints generada automáticamente. |
| Testing | Vitest + Testing Library | Suite de pruebas unitarias para React. Integrada en Vite sin configuración adicional. |
| Diseño | Figma | Prototipado de interfaz validado con el cliente antes del desarrollo. |
| Versionado | Git + GitHub | Control de versiones con repositorio único para todo el proyecto. |

# 8. Servicios Cloud — IaaS / PaaS / SaaS

La solución se concibe como Cloud Native desde su diseño, prescindiendo completamente de servidores físicos o virtuales propios. Esto permite al equipo enfocarse en el desarrollo y no en la administración de infraestructura.

| Modelo | Servicio / Plataforma | Uso en CFD Servicios | Por qué se eligió |
| --- | --- | --- | --- |
| PaaS | Vercel | Despliegue automático del Frontend (React + Vite) con CDN global. | Plan gratuito, despliegue con un git push, optimización automática de assets. Ideal para SPA. |
| PaaS | Railway | Despliegue del Backend (Spring Boot JAR) + instancia MySQL en la nube. | Soporta Java nativamente, plan gratuito suficiente para el proyecto académico y producción inicial. |
| SaaS | GitHub | Control de versiones, revisión de código, almacenamiento del repositorio único del proyecto. | Estándar de la industria. El repositorio ya está creado y accesible públicamente. |
| SaaS | Por definir | Módulo a definir con el cliente. | Única opción local certificada para Chile. El equipo evaluará alternativas según requerimiento del cliente. |

Justificación de la arquitectura Cloud: al migrar desde el hosting compartido PHP actual (que no soporta Java ni Node.js) hacia servicios PaaS, se obtiene alta disponibilidad (SLA 99.9%), escalabilidad automática ante picos de demanda y separación clara entre frontend y backend. El dominio cfdservicios.cl se redirige cambiando únicamente el registro DNS tipo A, manteniendo intactos los correos corporativos del cliente.

# 9. Descripción de la Solución y Atributos de Calidad

## 9.1 Propósito y valor para el cliente

La plataforma CFD Servicios transforma la relación entre la empresa y sus clientes al eliminar la fricción del proceso de contratación actual. El valor concreto que agrega es:

- Para el cliente final: autonomía para ver disponibilidad y  reservar  en cualquier momento sin depender del horario de atención telefónica.

- Para CFD Servicios: reducción de carga operativa, visibilidad de reservas en tiempo real, historial de clientes y reporte de ingresos desde el dashboard.

- Para el negocio: posibilidad de escalar sin aumentar personal de coordinación.

## 9.2 Atributos de calidad

| Atributo | Descripción | Implementación técnica |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Protección de datos de usuarios y transacciones. | Spring Security + JWT para endpoints privados. HTTPS en producción. Contraseñas con bcrypt. Datos de usuarios protegidos. |
| Confiabilidad | El sistema debe estar disponible y funcionar correctamente de forma sostenida. | Infraestructura PaaS con SLA 99.9%. Sin dependencia de hardware propio. Control de versiones en GitHub. |
| Integridad | Los datos de reservas deben ser consistentes y no corromperse. | Estados de reserva controlados (pendiente → confirmada → cancelada). Validación en backend antes de confirmar reserva. |
| Precisión | La información de disponibilidad debe ser exacta y actualizada. | Consultas directas a la base de datos al seleccionar fecha/hora. Sin caché de disponibilidad desactualizada. |
| Oportunidad | La información debe estar disponible cuando el usuario la necesita, 24/7. | Arquitectura Cloud PaaS sin interrupciones programadas. Frontend estático en CDN Vercel. |
| Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva para clientes no técnicos. | Diseño Bootstrap responsivo. Flujo de agendamiento en máximo 3 pasos. Prototipo validado con cliente en Figma. |
| Mantenibilidad | El código debe ser fácil de extender y corregir. | Arquitectura MVC en Spring Boot. Código modularizado por capas. API documentada con Swagger. Versionado en GitHub. |

# 10. Metodología y Ciclo de Vida

## 10.1 Metodología seleccionada: Metodología Tradicional o Cascada (Waterfall)

Se adopta la metodología tradicional Cascada porque los requerimientos del proyecto están claramente definidos desde el inicio: existe un cliente real (CFD Servicios), una página actual en PHP que se va a reemplazar, y un conjunto acotado de funcionalidades a desarrollar. Este contexto hace que la metodología ágil (como Scrum) sea menos adecuada, ya que el equipo es de solo dos personas y no tiene sentido la estructura de sprints con revisiones periódicas del cliente.

## 10.2 Fases del ciclo de vida

| Fase | Descripción | Semanas |
| --- | --- | --- |
| 1. Análisis | Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales con el cliente. | S1 |
| 2. Diseño | Diseño de la base de datos (MER/MR), arquitectura del sistema, contratos de API y prototipo UI/UX en Figma. | S2–S4 |
| 3. Implementación | Desarrollo de todos los módulos: catálogo, agenda, usuarios, dashboard. Configuración de infraestructura Cloud. | S5–S13 |
| 4. Pruebas | Pruebas funcionales, de integración y corrección de errores. Documentación de resultados. | S14–S15 |
| 5. Despliegue y entrega | Publicación en producción (Vercel + Railway), cambio de DNS, presentación final al docente y cliente. | S16–S18 |

Justificación de la coherencia metodología–tecnología: el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) adoptado en Spring Boot es plenamente compatible con el ciclo secuencial de Cascada, donde el diseño del modelo de datos (fase 2) precede a la implementación de controladores y vistas (fase 3), garantizando consistencia arquitectónica.

Control y seguimiento: se realizarán reuniones de validación con el cliente al cierre de cada fase para confirmar que los entregables cumplen los requerimientos antes de avanzar.

# 11. Modelo Arquitectónico 4+1 (Kruchten)

El modelo 4+1 de Philippe Kruchten permite describir la arquitectura de software desde cinco perspectivas complementarias, asegurando que todos los involucrados comprendan el sistema según su rol.

## Vista de Escenarios (+1) — Casos de Uso

Es el centro del modelo. Define qué hace el sistema para cada actor.

| Actor | Caso de Uso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Cliente | CU-01: Registrarse | El cliente crea una cuenta con correo y contraseña. |
| Cliente | CU-02: Iniciar sesión | Autenticación con token JWT. |
| Cliente | CU-03: Agendar servicio | Selecciona fecha, hora y servicio con disponibilidad en tiempo real. |
| Cliente | CU-04: Confirmar reserva | Confirma la reserva y recibe notificación de agendamiento. |
| Cliente | CU-05: Ver mis reservas | Consulta historial de reservas y estados. |
| Administrador | CU-07: Acceder al dashboard | Login con correo @cfdservicios.cl como username. |
| Administrador | CU-08: Gestionar servicios | CRUD de servicios: nombre, descripción, categoría, duración. |
| Administrador | CU-09: Gestionar disponibilidad | Define fechas y horas disponibles por servicio. |
| Administrador | CU-10: Gestionar reservas | Visualiza, confirma o cancela reservas de clientes. |
| Administrador | CU-11: Ver reportes | Estadísticas de ingresos y reservas del período. |

## Vista Lógica — Diagrama de Clases (Entidades Principales)

Describe la funcionalidad desde el punto de vista del usuario final. Muestra las entidades del sistema y sus relaciones.

| Entidad | Atributos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| Usuario | id, correo (username), password_hash, nombre, apellido, rol, estado | 1 usuario → N reservas |
| CategoriaServicio | id, nombre, descripcion, activo | 1 categoría → N servicios |
| Servicio | id, nombre, descripcion, duracion_min, imagen, activo, categoria_id | 1 servicio → N disponibilidades |
| Disponibilidad | id, servicio_id, fecha, hora_inicio, hora_fin, cupos_totales, cupos_ocupados | 1 disponibilidad → N reservas |
| Reserva | id, usuario_id, disponibilidad_id, estado, created_at | 1 cliente → N reservas |
| Historial | id, reserva_id, fecha_actualizacion, estado | Historial de cambios de reserva |

## Vista de Desarrollo (Implementación) — Componentes y Paquetes

Describe la organización del código por capas, facilita el trabajo colaborativo entre frontend y backend.

| Capa | Paquete / Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | src/components/ | Componentes reutilizables: Navbar, Cards, Modals, Formularios. |
| Frontend | src/pages/ | Páginas: Home, Catálogo, Agenda, Dashboard, Login. |
| Frontend | src/services/api.js | Llamadas HTTP con Axios a la API REST del backend. |
| Backend | controller/ | Endpoints REST: /auth, /servicios, /reservas, /admin. |
| Backend | service/ | Lógica de negocio: disponibilidad y reservas. |
| Backend | repository/ | Interfaces Spring Data JPA para acceso a MySQL. |
| Backend | model/ | Entidades JPA mapeadas a tablas MySQL. |
| Backend | security/ | Configuración Spring Security + filtros JWT. |

## Vista de Procesos — Flujo de Agendamiento

Describe el comportamiento del sistema en tiempo de ejecución para el flujo más crítico del negocio.

| Paso | Actor | Acción / Proceso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Se autentica → Spring Security valida credenciales → genera JWT |
| 2 | Cliente | Navega catálogo → React consume GET /servicios |
| 3 | Cliente | Selecciona fecha/hora → React consulta GET /disponibilidades |
| 4 | Cliente | Confirma reserva → Backend crea reserva en estado 'pendiente' (POST /reservas) |
| 5 | Sistema | Confirma la reserva |
| 6 | Cliente | Recibe confirmación de reserva |
| 7 | Sistema | Actualiza reserva a 'confirmada' y notifica al cliente |
| 8 | Cliente | Ve página de confirmación con detalle de la reserva |
| 9 | Administrador | Visualiza nueva reserva en dashboard (GET /admin/reservas) |

## Vista Física (Despliegue) — Topología del Sistema

Describe cómo el software se mapea sobre la infraestructura Cloud.

| Nodo | Plataforma | Componentes | Comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Navegador | Chrome / Safari / Firefox | React SPA compilada | HTTPS → Vercel CDN |
| Servidor Frontend | Vercel (PaaS) | Build estático React + Vite | HTTPS → Railway API |
| Servidor Backend | Railway (PaaS — JVM) | Spring Boot 3 JAR (Java 17) | Puerto 8080, JWT auth |
| Base de datos | Railway MySQL (PaaS) | Tablas del sistema CFD | JDBC interno Railway |
| Servicios externos | Por definir | API externa | HTTPS desde Spring Boot |
| Repositorio | GitHub (SaaS) | Código fuente del proyecto | Git push/pull |
| Dominio | cfdservicios.cl (WebHostChile) | DNS redirigido a Vercel | Registro DNS tipo A |

# 12. Evidencias y Documentación

| N° | Nombre de Evidencia | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Guía 1 — Registro de antecedentes de proyecto | Documento Word con antecedentes, metodología, stack y planificación semestral. | Completado |
| 2 | Informe de Avance N°1 (este documento) | Informe completo con modelo 4+1, causas/efectos, Cloud y atributos de calidad. | Completado |
| 3 | Carta Gantt | Planificación visual de 18 semanas en Excel. | Completado |
| 4 | Modelo Entidad-Relación (MER/MR) | Diseño de base de datos con tablas y relaciones. | En desarrollo |
| 5 | Especificación de Requerimientos y Casos de Uso | Documento con RF, RNF y diagramas UML. | En desarrollo |
| 6 | Prototipo UI/UX (Figma) | Wireframes e interfaces validadas. | Pendiente |
| 7 | Código Fuente (GitHub) | Repositorio con frontend y backend documentados. | En desarrollo |
| 8 | Informe de pruebas | Resultados de pruebas funcionales y correcciones. | Pendiente |
| 9 | Manual de usuario | Guía para el cliente y usuarios finales. | Pendiente |

13. Repositorio GitHub

El proyecto se gestiona en un único repositorio público que contiene tanto el código frontend como el backend, organizados por carpetas.

| Repositorio | https://github.com/cristianoZarate/CFD-Servicios-de-limpieza |
| --- | --- |

| Carpeta / Rama | Contenido |
| --- | --- |
| Evidencias Proyecto/ | Documentos de evidencia del proyecto (guías, informes, carta Gantt). |
| Evidencias Documentos del Proyecto/ | Documentación técnica del producto (MER, casos de uso, manual). |
| frontend/ (por crear) | Código fuente React + Vite. |
| backend/ (por crear) | Código fuente Spring Boot + Java 17. |

Nota: Fernando Zárate Martínez es el propietario del repositorio. Gabriel Avendaño Campos está agregado como colaborador con permisos de escritura (rol Write).

Taller Aplicado de Programación  —  CFD Servicios  —  2026